經濟部九十二年度科技專案

新資訊家電技術發展計畫

分包研究計畫

多媒體影音授權認證與管理
建議書徵求文件

財團法人資訊工業策進會

中華民國九十二年二月二十日
九十二年度分包研究計畫建議書徵求文件
1、 簡介

經濟部(以下簡稱本部)尋求具備有關多媒體影音內容加密之技術，主要包含了具備版權認證與交換、版權交易與發行、身份認證與管理及資料加密與傳輸等相關技術之學界研究單位，針對有線/無線網路（包含未來行動通訊）環境下，開發有關多媒體影音資料授權認證與管理技術，讓影音內容之發行、開發、儲存和傳輸都有先進的認證與管理機制。
2、 計畫目標

建立多媒體電子商務平台中有關多媒體影音資料的認證機制及其授權管理機制。結合電子商務線上付費機制，共築多媒體數位影音可行之商業模制。制定多媒體影音使用之權利義務規範。

3、 計畫範圍

針對有線/無線網路（包含未來行動通訊）環境下，有關多媒體影音資料授權認證與管理技術，進行研究與雛形系統建置。
4、 預期成果及功能需求

	工作項目
	產出物
	技術指標/產品規格/品質指標

	多媒體影音

授權認證與管理
	制定多媒體影音授權憑證內容，規劃多媒體影音授權系統以及客戶端授權憑證之管理
	· 禁止盜拷
· 禁止更動系統時間
· Check out
· 加密
· 憑證的申請、終止、變更


5、 執行方式

依雙方同意指定之查核點，繳交所需之產出物。並依據本部之規範，驗收同意後，方可提撥指定額度之經費。

6、 計畫時程及預估經費

計畫時程以一年為限，整體計畫之經費以550仟元為限。
7、 驗收標準(含教育訓練)

依雙方同意指定之查核點，繳交所需之產出物。其中至少包含以下產出物：

1.系統程式碼與說明文件

2.期中與期末報告

至於驗收條件，以完全符合前項功能需求為基本條件，其餘則依雙方同意之項目而定。

8、 技術能力需求

參與人員應具備之經歷如下：

1.計畫主持人與協同計畫主持人須具有執行相關或類似內容計畫之經驗。

2.研究人員須具備相關技術或系統建置經驗，或是已修習過相關技術之課程。

9、 其他

無

附件一 申請簡章

附件二 申請計畫書格式
附件三 分包契約書草案(採A版契約書)

附件四 92年度分包業/學界研究計畫經費核銷注意事項
